Protokoll des Sprint-Meetings

Datum: 18.12.2024
SCRUM-MASTER: Rayan Jordan Siyap Meguem

Rückblick auf den letzten Sprint

Fertiggestellte Aufgaben:

- Implementierung schwieriger Modi für den regelbasierten Ansatz:

  - Hard-KI Anspielen

  - Hard-KI Bedienen

  - Nullspiel für die Hard-KI

- Implementierung des Nullspiels für die Medium-KI

Nicht abgeschlossene Aufgaben:

- Skataufnahme für die regelbasierte Hard-KI

- Reizen für die regelbasierte Hard-KI

Zu erledigende Aufgaben in diesem Sprint

- Fertigstellung der noch nicht abgeschlossenen Aufgaben aus dem letzten Sprint:

  - Skataufnahme für die regelbasierte Hard-KI

  - Reizen für die regelbasierte Hard-KI

- Bearbeitung des lernbasierten Ansatzes:

  - Entwicklung von KI-Agenten für das Betting, das Ausspielen und die Skataufnahme

  - Entwicklung neuronaler Netze für die Betting-KI und die Ausspielen-KI

- Durchführung der Simulationen:

  - Betting-Simulation für die regelbasierte KI (Easy, Medium, Hard)

  - Ausspielen-Simulation für die regelbasierte KI (Easy, Medium, Hard)

Aufgabenverteilung

- Steffen: Simulation für das Reizen und die Skataufnahme

- Manuel: Simulation für das Ausspielen

- Georg: Fertigstellung der Skataufnahme und des Reizens für die regelbasierte Hard-KI, danach Entwicklung der lernbasierten KI für das Betting und die Skataufnahme

- Jordan: Entwicklung der Trainingsumgebung für die lernbasierte KI-Agenten beim Ausspielen sowie die Struktur der neuronalen Netze

Geplante Treffen

- 18. Dezember 2024

- 03. Januar 2025

- 07. Januar 2025 (Treffen mit dem Tutor)